**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Панагинского муниципального образования «Повышение безопасности дорожного движения на территории Панагинского муниципального образования на 2021 – 2023 годы»

Утверждена Постановлением администрации Панагинского муниципального образования от 16.02.2020 г. № 8 «Об утверждении муниципальной программы Панагинского муниципального образования «Повышение безопасности дорожного движения на территории Панагинского муниципального образования на 2021 – 2023 годы»

Целью Программы является обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, погибших, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; снижение ущерба от этих происшествий.

**1. Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы**

по состоянию на 1 января 2024 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Источники и объемы финансирования  тыс.рублей. | Результат реализации программы. |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 2021 | 2022 | 2023 | всего |
| 1 | Содействие в создании уголков и кабинетов безопасности дорожного движения в детских школьных и дошкольных учреждениях поселения; выпуск памятки по БДД для учеников начальной школы. | 2021-2023гг. | - | - | - | - | - | Не требует мат. затрат | Проведены проф. беседы по Правилам соблюдения дорожного движения в МКУК «Панагинский» СКЦ.Создание уголков наглядной агитации в области соблюдения безопасности дорожного движения в местах массового пребывания людей МКУК «Панагинский» СКЦ. |
| 2 | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения ( сезонное содержание дорог, текущий ремонт проезжей части улично-дорожной сети | 2021-2023гг |  | 185,0 | 180,0 | 180,0 | 545,0 | 252,8 | Своевременное ограничение проезда большегрузного транспорта на период весенне – осенней распутицы, с целью снижения причинения ущерба дорожному полотну |
| 3 | Приобретение и распространение печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения(информационные буклеты, памятки, светоотражающие элементы и т.д.) | 2021-2023гг |  | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 40,0 | 20,0 |  Проведение интеллектуальных – познавательных викторин и конкурсов, среди подростков и молодежи |
| 4 | Установка дорожных знаков. | 2021-2023гг |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 10,0 |  | Взаимодействие с ГИБДД МО МВД России при установке дорожных знаков, путем согласования мест установки знаков. |
| 5 | Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения. | 2021-2023гг | Не требует мат.затрат | Не требует мат.затрат | Не требует мат.затрат | Не требует мат.затрат | Не требует мат.затрат | Не требует мат. затрат | Отсутствие ДТП, и гибели людей на автомобильных дорогах, в границах Панагинского муниципального образования |
| 6 | Осмотры дорог весенние и осенние плановые и по обращениям населения | 2021-2023гг | Не требует мат.затрат | Не требует мат.затрат | Не требует мат.затрат | Не требует мат.затрат | Не требует мат.затрат | Не требует мат. затрат | Своевременный ремонт дорог |

**3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы**

по состоянию на 1 января 2024 года

(отчетный период)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы  | Расходы местного бюджета, руб. |
| план  | факт | отклонение |
| -/+ |  % |
|  «Повышение безопасности дорожного движения на территории Панагинского муниципального образования на 2021 – 2023 годы» | 545,00 | 272,8 | 272,2 | 49,9 |

**4. Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы**

**4.1. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы**

**и сведения об освоении бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной программы**

По итогам реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

 Проведение профилактических бесед по Правилам соблюдения дорожного движения в МКОУ «Панагинская основная общеобразовательная школа».

О уголков наглядной агитации в области соблюдения безопасности дорожного движения в местах массового пребывания людей ( МКОУ «Панагинская основная общеобразовательная школа», МКУК «Панагинский социально-культурный центр»).

Проведение интеллектуальных - познавательных викторин и конкурсов, среди подростков и молодежи по Правилам соблюдения дорожного движения.

Своевременное ограничение проезда большегрузного транспорта на период весенней - осенней распутицы, с целью снижения причинения ущерба дорожному полотну.

Взаимодействие с ГИБДД МО МВД России при установке дорожных знаков на территории Панагинского муниципального образования путем согласования мест установки дорожных знаков.

По перечню мероприятий муниципальная программа выполнена в объеме 49,9% к плану года.

В рамках программы не исполнены следующие мероприятия:

Использование средств массовой информации для постоянного освещения вопросов обеспечения безопасности дорожного движения.

Осмотры дорог весенние и осенние плановые и по обращениям населения были проведены без финансовых вложений.

Объем средств предусмотренный в бюджете Панагинского муниципального образования на
2021- 2023 годы по плану составил 545,0 руб., в том числе:

МБ – 545,0 руб.

Освоено по итогам года в том числе:

МБ – 272,8 руб.

Освоение средств в рамках муниципальной программы составляет 49,9% к плану года.

4.2. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы

Результативность реализации муниципальной программы определяется путем сравнения плановых значений целевых показателей с фактическими.

Фактический показатель «Сокращение количества лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий 0 чел., плановый показатель 0 чел.

Фактический показатель «Снижение количества раненых лиц в результате ДТП» 4 чел., плановый показатель 2 чел.

Фактический показатель «Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах Панагинского муниципального образования» 5 ед., плановый показатель 3 ед.

Фактический показатель «Снижение количества ДТП с участием несовершеннолетних» 2 ед., плановый показатель 0 ед.

По итогам года достижение фактических целевых показателей к плановым составляет 49,9%.

4.3. Предложения по повышению результативности муниципальной программы

Для повышения результативности реализации муниципальной программы, необходимо усилить контроль за исполнением программных мероприятий, направлять средства экономии на достижение задач, поставленных программой и реализацию дополнительных мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения на дорогах п. Панагино.

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается по формуле:

Эмп =Сдп\*Уф, где:

Сдп – степень достижения целевого показателя;

УФ – уровень финансирования муниципальной программы.

Сдп – 0,5

УФ – 0,9

Эмп = 0,5\*0,9 = 0,5

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы: удовлетворительный.

Глава Панагинского муниципального образования Е.А. Тихонова